Goiânia, 19 de Agosto de 2013

**Proposta Comercial**

À

ALTERNATIVA MARCAS E PATENTES LTDA

Aos cuidados de

Wagner José da Silva

Prezados,

Apresentamos à V. Sas., proposta do desenvolvimento de um sistema de informação para gerenciar e/ou manter as marcas e patentes dos clientes da Alternativa Marcas e Patentes Ltda.

Desde já agradecemos a oportunidade à nós concedida, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

**Sumário**

1. Escopo pag. 3

2. Cronograma pag. 3

3. Valores pag. 4

* 1. 1. Escopo

**O sistema a ser desenvolvido possui as mesmas funcionalidades e características do software (SOLUREG) já utilizado pela empresa ALTERNATIVA MARCAS E PATENTES LTDA. No levantamento das estimativas não foi considerado a migração dos dados do SOLUREG para o novo sistema, pois será necessário avaliar as bases de dados para que esta atividade seja estimada.**

**O novo sistema (ainda sem nome) possui tecnologia WEB (ASP.NET com C#) e um banco de dados a ser escolhido pelo cliente. As opções disponíveis são: ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER e MySQL. Acreditamos que o banco possa ser o MICROSOFT SQL SERVER já que a empresa possui esse Gerenciador de Banco de Dados instalado no Servidor.**

**Novas funcionalidades deverão ser levantadas antes do desenvolvimento do novo sistema, pois essas podem impactar em todo o cronograma impedindo assim o término do desenvolvimento no prazo estimado.**

**As atividades de implantação do sistema ainda não foram levantadas (será necessário avaliar a máquina onde o novo sistema será instalado, verificando se já necessidade de instalação de softwares adicionais e de apoio). Essas atividades NÃO serão cobradas do cliente desde que essas possam ser realizadas nos finais de semana.**

* 1. 4. Cronograma

****

**Início em 02/09/2013**

**Término em 05/11/2013**

**OBS: o cronograma acima são das atividades de desenvolvimento do sistema e a implantação *NÃO* faz parte deste cronograma.**

* 1. 5. Valor dos Serviços

**Proposta nº 1 (exclusividade do sistema)**

**Valor da hora: R$ 25,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funcionalidade** | **Quantidade de horas estimadas** | **Valor** |
| **Cadastro de usuários** | **30h** | **R$ 750,00** |
| **Cadastro de clientes** | **50h** | **R$ 1.250,00** |
| **Cadastro de procuradores** | **25h** | **R$ 650,00** |
| **Cadastro de procedimentos internos** | **20h** | **R$ 500,00** |
| **Cadastro de marcas** | **50h** | **R$ 1.250,00** |
| **Cadastro de empresa** | **30h** | **R$ 750,00** |
| **Configurações do sistema** | **20h** | **R$ 500,00** |
| **Motor para tarefas agendadas** | **30h** | **R$ 750,00** |
| **Scripts para backup do Banco de dados** | **3h** | **R$ 75,00** |
| **Relatório de Processos com Registro Concedido** | **20h** | **R$ 500,00** |
| **Relatório de Processos de Marcas** | **20h** | **R$ 500,00** |
| **Relatório de etiquetas de clientes** | **20h** | **R$ 500,00** |
| **Cadastro de Layout de Revista de Patentes** | **40h** | **R$ 1.000,00** |
| **Conferência de processos / Revista de Marcas** | **60h** | **R$ 1.500,00** |
| **Cadastro de publicações de marca** | **20h** | **R$ 500,00** |
| **Acompanhamento de processos** | **35h** | **R$ 875,00** |
| **Manutenção de processos de patentes** | **85h** | **R$ 2.125,00** |
| **TOTAL** | **558 horas** | **R$ 13.950,00** |

**Proposta nº 2 (não exclusividade do sistema)**

**Valor da hora: R$ 20,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funcionalidade** | **Quantidade de horas estimadas** | **Valor** |
| **Cadastro de usuários** | **30h** | **R$ 600,00** |
| **Cadastro de clientes** | **50h** | **R$ 1.000,00** |
| **Cadastro de procuradores** | **25h** | **R$ 500,00** |
| **Cadastro de procedimentos internos** | **20h** | **R$ 400,00** |
| **Cadastro de marcas** | **50h** | **R$ 1.000,00** |
| **Cadastro de empresa** | **30h** | **R$ 600,00** |
| **Configurações do sistema** | **20h** | **R$ 400,00** |
| **Motor para tarefas agendadas** | **30h** | **R$ 600,00** |
| **Scripts para backup do Banco de dados** | **3h** | **R$ 60,00** |
| **Relatório de Processos com Registro Concedido** | **20h** | **R$ 400,00** |
| **Relatório de Processos de Marcas** | **20h** | **R$ 400,00** |
| **Relatório de etiquetas de clientes** | **20h** | **R$ 400,00** |
| **Cadastro de Layout de Revista de Patentes** | **40h** | **R$ 800,00** |
| **Conferência de processos / Revista de Marcas** | **60h** | **R$ 1.200,00** |
| **Cadastro de publicações de marca** | **20h** | **R$ 400,00** |
| **Acompanhamento de processos** | **35h** | **R$ 700,00** |
| **Manutenção de processos de patentes** | **85h** | **R$ 1.700,00** |
| **TOTAL** | **558 horas** | **R$ 11.160,00** |

De Acordo Comercial

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wagner José da Silva